网络安全研发分工方案 V3

面向具身智能机器人的 ROS 2 通信可信分析与动态最小权限防护系统

—— 研发分工、接口责任与 F0 交接前置条件 ——

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 网络安全研发分工方案 V3 |
| 文档版本 | V3.0（在 V2 基础上按 baseline 与 ROSPaCe 真实状态更新） |
| 适用赛事 | 华为杯第五届中国研究生网络安全创新大赛 · 创意作品赛 |
| 团队规模 | 4 人（网络安全研发方向） |
| 编制日期 | 2026-10-12 |
| 文档状态 | 正式版 · 供团队内部分工与交接使用 |
| 参考基线 | 项目计划书 修订版 V1.2；仓库既有 M1/M2/M3 技术资产 |

本文件为团队研发组织文件，不含源代码与实现细节；涉及的系统能力状态均标注"已实测 / 已实现未验证 / 未实现"，不把文档描述等同于实际验证结果。

# 版本及修订说明

本文档由 V1.2 计划书重构而来。重构的核心不是更换标题，而是根据仓库已经形成的真实工程成果，重新建立四名成员的研发工作关系。

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 主要依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | — | 原始项目计划书，以多模态感知与图像安全为主线 | 选题调研 |
| V1.1 | — | 第一次选题调整，弱化纯视觉算法扩展 | 赛事要求复核 |
| V1.2 | — | 收缩工程边界，取消实体机器人搭建与真机验证；保留四模块作为前期技术基线，并明确后续将重新映射成员职责 | 赛事适配风险分析 |
| V2.0 | 2026-10-12 | 按网络安全主线重构四人分工：通信行为可信分析、DDS 身份与资源访问安全、任务感知动态授权、安全运行基底与集成；建立接口责任矩阵与 F0 交接前置条件；把已完成的 M1/M2/M3 明确定位为可复用技术资产 | 仓库实际代码与验收证据 |

说明：V1.2 中"多模态感知"相关能力在 V2 中下调为攻击触发与辅助风险信息来源，不再作为四名成员的主责研发方向。

# 目录

（下列为静态目录；Word 中可使用下方域更新页码）

（在 Word 中按 F9 可更新目录页码）

1  项目定位与选题调整

2  总体技术路线

3  四名成员研发分工

4  接口责任矩阵

5  量化交付指标

6  里程碑与 F0 交接前置条件

7  风险与应对

8  当前工程基础与遗留事项

附录 A  术语与状态取值说明

# 1  项目定位与选题调整

## 1.1  竞赛与选题背景

本作品面向华为杯第五届中国研究生网络安全创新大赛创意作品赛。竞赛评价关注原创性与创新性、作品完成程度、性能、应用价值与文档规范性，决赛包含现场陈述、作品演示、测试、专家提问和源代码检查，且只接受防御性题目。

具身智能机器人继续作为安全问题的应用背景与验证载体，而竞赛核心技术主线统一收敛到机器人网络与系统安全：通信身份可信、通信行为分析、任务约束、动态最小权限、执行边界防护与安全审计。

## 1.2  调整动因

V1.2 已识别出主要赛事适配风险：若核心工作集中在图像与多模态异常检测，网络安全机制只位于后端策略层，作品容易被理解为"以安全为包装的机器人视觉项目"。V2 据此做三件事：

● 把四名成员的主责方向整体迁移到通信、身份、授权与执行边界；

● 把已完成的安全通信、动态授权与审计工程资产明确归属到具体成员，避免重复建设；

● 保留具身智能场景作为验证环境，但不把视觉算法扩展作为团队主线。

## 1.3  与 V1.2 的对应关系

| V1.2 成员方向 | V2 成员方向 | 迁移说明 |
| --- | --- | --- |
| 成员一 多模态攻击证据检测与定位 | 人员一 ROS 2 通信行为可信分析与异常检测 | 研究对象由"图像内容异常"改为"通信行为异常"；视觉能力保留为可选的攻击触发来源 |
| 成员二 输入来源信任建模与跨模态一致性 | 人员二 DDS 身份可信与资源访问安全验证 | 信任对象由"感知来源"改为"通信身份与授权边界"；复用 M2 的安全配置与对照实验 |
| 成员三 任务感知行为一致性风险推理 | 人员三 任务感知动态授权与行为安全风险推理 | 延续任务约束思路，并继承 M3 的版本化策略与动态阶段机制 |
| 成员四 动态最小权限安全决策网关 | 人员四 ROS 2 安全运行基底与整体系统集成 | 职责由"实现网关"转为"提供可运行、可复现、可交接的基底"；网关主链已存在，不再重复建设 |

## 1.4  工程边界（不建设内容）

为保证四人能在有限周期内交付可复现成果，明确不引入以下内容：

| 不引入 | 原因 |
| --- | --- |
| 独立调度服务器 | 主链已由 ROS 2 原生 Action / Service 承载，额外调度层不产生安全价值 |
| Kubernetes 与复杂微服务 | 作品为单机可复现系统，复杂度会削弱可复现性 |
| Web 控制中心 | 演示可由命令行与结构化证据完成，避免把工作量投入界面 |
| 非必要数据库 | 审计与状态用追加型文件即可满足可追溯要求 |
| 与网安选题无关的机器人功能 | 不服务于威胁模型与防御闭环 |
| 非必要视觉模型训练 | V2 主线不再是视觉算法；已有视觉积累降级为可选攻击触发 |

# 2  总体技术路线

## 2.1  分层结构

系统按"通信 — 身份 — 任务 — 执行"四层组织，每层由一名成员主责，层间通过显式接口交换结构化证据：

| 层次 | 关注问题 | 主责人员 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信行为层 | 通信行为是否偏离正常模式（频率、时序、关系、资源访问） | 人员一 | 通信风险证据 |
| 通信身份层 | 通信主体身份是否可信、资源授权是否被越过 | 人员二 | 身份与授权信任评估 |
| 任务授权层 | 已通过身份认证的主体，其操作是否符合当前可信任务状态 | 人员三 | 任务风险决策 |
| 执行边界层 | 动作是否在执行前完成权限、参数与风险校验并可审计 | 人员四 | 网关判定与执行事件 |

分层原则：上层结论不覆盖下层权威策略。风险分析结果只能作为判定的输入证据，最终是否放行仍由执行边界层的权威策略决定。

## 2.2  端到端数据流

正常任务链与风险分析链并行：前者是可运行的业务主链，后者在不改变主链语义的前提下旁路采集与判定。

| 阶段 | 执行主体 | 动作 | 产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 任务下发 | 任务发起方 | 提交巡检任务与目标位置 | 任务请求 |
| ② 通信观测 | 人员一 | 采集通信元数据与行为特征，判定是否异常 | 通信风险证据 |
| ③ 身份核验 | 人员二 | 核验通信身份与资源授权边界 | 身份信任评估 |
| ④ 任务授权 | 人员三 | 对照当前可信任务阶段判定是否越权 | 任务风险决策 |
| ⑤ 执行边界 | 人员四 | 按权威策略放行或阻断，并记录判定 | 网关判定 |
| ⑥ 执行与留证 | 人员四 | 下游执行并将结果写入结构化证据 | 执行事件与验收证据 |

数据流中的箭头表示"依据关系"，不表示所有环节都是强制串行：②③④ 可作为旁路分析并行运行，但其结论必须通过 ⑤ 的权威策略生效。

# 3  研究证据来源（三类，必须区分）

V3 明确区分三类来源。不得把不同来源的数据拼接后宣称为原生同步攻击数据，也不得把某一类来源的标签挪用到另一类成员的结论上。

| 来源 | 内容 | 服务对象 | 不可用于 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 公开数据集 | ROSPaCe reduced（主）/ ROSPaCe_reduced_noperiodicity（对照） | 人员一：通信异常检测的离线研究基准 | 人员二的 DDS 身份认证真值；人员三的任务越权原生标签 |
| ② 真实系统安全实验 | SROS 2 Enforce / Permissions / Enclave / 真实拒绝日志 / 受控正反对照 | 人员二：身份权限与 DDS 原生访问控制 | 不得冒充业务层任务授权结论 |
| ③ 受控任务风险实验 | TaskPolicy、Action 请求、Gateway DecisionEvent、NavigationSim Goal | 人员三：任务风险与越权识别 | 不得虚构为 ROSPaCe 自带的攻击标签 |

## 3.1  公开数据集：ROSPaCe reduced

官方合集：https://springernature.figshare.com/collections/ROSpace_Intrusion_Detection_Dataset_for_a_ROS2-Based_Cyber-Physical_System/6924364

本地路径：`data/ROSPaCe_reduced/`

| 项 | 实测值 |
| --- | --- |
| 主数据集 | ROSPaCe_reduced，15 个分片，约 3,024.7 万条 |
| 对照数据集 | ROSPaCe_reduced_noperiodicity，10 个分片，约 2,085.1 万条 |
| 每条记录 | 62 列（含标签 attack 与时间戳） |
| 实验使用特征 | 49 个数值模型特征（由 feature_config.json 实测） |
| 原始非标签字段 | 61 个（不得与模型输入特征数混用） |
| 直接在线可获取的模型特征 | 仅 2 个 |
| 当前模型状态 | 存在较严重漏报，劣于"恒预测攻击"简单基线 |
| 数据划分 | FILE_DISJOINT_SPLIT；不足以证明跨会话泛化 |
| 去周期性版本 | 仅作对照，不能被表述为严格因果结论 |
| 在线监测 | RUNTIME_MONITOR: NOT_READY |

重点：ROSPaCe 是已选定的公开通信检测研究基准，不等于已获得具有可靠在线部署性能的检测模型。

历史提示：早期实验曾得到很高的 F1，但该版本存在两个真实缺陷（流式预处理统计量不固定、分片字符串排序），结果不可用，不得再作为当前有效性能引用。

## 3.2  F0 与 SROS 2 Enforce 真实安全证据（人员二）

来源于本项目真实运行环境：ROS 2 Jazzy、Fast DDS、SROS 2、DDS-Security Enforce、Permissions、Enclave、真实拒绝日志、受控授权正反对照。

必须区分：配置层面的权限判断 / 真实 DDS 访问拒绝 / 应用层业务身份 / ROS 2 request_id / Mock 自报身份。

不得把普通字符串 `AUTHORIZED` 解释为 DDS 完成了身份认证；不得把 ROSPaCe 的异常分类标签伪装成 DDS 身份认证结论。

## 3.3  TaskPolicy 与 Gateway 受控任务实验（人员三）

来源：`config/task_policy.yaml`、F0 场景配置、合法与越权目标位置、任务 ID、Action 请求、Gateway DecisionEvent、NavigationSim Goal。

重点验证：节点可能拥有合法通信权限，但其候选动作仍违反当前任务约束。

典型案例：区域越界、任务不匹配、无效目标、重复请求、超过频率限制、策略缺失或无效。

这些数据由项目依据真实策略生成受控实验，不能虚构为 ROSPaCe 自带的攻击标签。

## 3.4  可选辅助数据：TUM RGB-D

状态：OPTIONAL / NOT_INTEGRATED。仅当确实需要 RGB-D 场景或辅助风险证据、且资源与工期允许时使用。不得设为人员三交付任务风险模块的硬前置条件。

# 4  四名成员研发分工

四名成员的主责方向统一围绕 ROS 2 通信与系统安全。每名成员都必须交付可独立运行、可独立测试的最小模块，并通过第 4 节约定的接口与其余成员对接。

## 3.1  人员一：ROS 2 通信行为可信分析与异常检测

研究定位　围绕 ROS 2 Topic、Service、Action 的通信行为进行异常识别与风险分析。

重点研究内容

● ROS 2 通信元数据与行为特征提取（频率、时序、调用关系、资源访问轨迹）；

● 异常请求频率、重复调用与通信时序偏离的识别方法；

● 节点通信关系建模与异常资源访问行为发现；

● 正常任务通信序列与异常通信序列的差异刻画；

● 可解释的通信风险评估输出。

可复用的既有资产

● 既有 ROS 2 Action 主链产生的真实通信流量；

● 既有审计记录与结构化证据，可直接作为行为样本来源。

独立交付物

| 交付物 | 最低内容要求 |
| --- | --- |
| 通信行为分析模块 | 独立启动方式、健康检查、机器可解析输出、单元测试 |
| 正常与异常通信样本集 | 样本来源说明、标签口径、划分方式与样例 |
| 通信风险事件数据结构 | 字段定义、缺省行为、错误行为、示例数据 |
| 测试与实验 | 单元测试、集成样例、检测效果与误报率实验、处理时延 |
| 研究证据 | 实验命令、随机种子、结果表与失败案例 |

量化指标（内部目标值，非实测结果）

| 指标 | 口径说明 |
| --- | --- |
| 异常通信发现率 | 在受控异常样本上被正确识别的比例 |
| 误报率 | 正常任务通信被误判为异常的比例 |
| 分析时延 | 单条通信事件从采集到给出风险结论的耗时 |
| 可解释覆盖率 | 风险结论能够给出可复核依据的比例 |

职责边界

● 不重复开发普通机器人业务功能；

● 不修改既有 Action 契约；

● 结论只作为证据输出，不直接决定放行。

## 3.2  人员二：DDS 身份可信与资源访问安全验证

研究定位　围绕 SROS 2 / DDS-Security 的通信身份、授权边界与异常权限访问开展研究。

重点研究内容

● Enclave 身份与权限的对应关系；

● DDS 资源访问授权模型的验证方法；

● 未授权节点调用的检测与拒绝归因；

● 权限误配置、权限过宽与安全降级风险；

● 安全通信正反对照与访问阻断验证。

可复用的既有资产

● M2 已建立的授权策略与身份配置；

● M2 的对照实验方法与拒绝归因证据。

独立交付物

| 交付物 | 最低内容要求 |
| --- | --- |
| DDS 安全配置与验证工具 | 配置生成前预检、生成后独立复核、结果可机检 |
| 权限矩阵与越权测试集 | 角色与资源的授权对照表，含应拒绝用例 |
| 身份与资源访问审计结果 | 按身份归集的访问记录与结论 |
| 安全实验 | 正反对照实验、阻断验证、归因案例 |
| 安全配置检查报告 | 覆盖权限过宽、默认行为、降级风险 |

量化指标（内部目标值，非实测结果）

| 指标 | 口径说明 |
| --- | --- |
| 权限配置覆盖率 | 应受控资源被显式授权的比例 |
| 未授权通信阻断情况 | 越权调用被安全层拒绝的验证结果 |
| 归因正确性 | 拒绝被正确归因到安全层的比例 |

职责边界

● 不得仅凭客户端超时宣称安全层拦截成功，必须保留安全层的明确拒绝证据；

● 必须区分四类现象：安全层主动拒绝、执行端不可达、客户端超时、业务策略阻断；

● 不使用节点名称或请求中自报字段作为身份凭据。

## 3.3  人员三：任务感知动态授权与行为安全风险推理

研究定位　针对已通过身份认证的合法通信主体，判断其操作是否符合当前可信任务状态。

重点研究内容

● 任务约束与行为风险模型；

● 动态任务阶段与状态转移；

● 策略版本、单调序号与策略摘要的作用与边界；

● 任务切换与策略一致性；

● 越权行为与在途执行风险识别；

● 动态授权与静态权限规则的对比验证。

可复用的既有资产

● M3 已实现的版本化任务状态模型与切换接口；

● 既有的任务级策略判定与在途一致性控制机制。

独立交付物

| 交付物 | 最低内容要求 |
| --- | --- |
| 任务动态约束模块 | 阶段定义、约束判定、机器可解析输出 |
| 版本化策略与接口 | 版本标识、单调序号、内容摘要、切换接口 |
| 风险决策输出 | 决策结论、依据、拒绝层归属 |
| 动态授权测试场景 | 同身份同操作在不同阶段获得不同结论的对照场景 |
| 重放、并发与恢复测试 | 重放阻断、并发切换、重启后状态一致性 |
| 静态与动态策略对照实验 | 同场景下两种策略的判定差异 |

量化指标（内部目标值，非实测结果）

| 指标 | 口径说明 |
| --- | --- |
| 动态策略授权正确率 | 在受控场景下判定符合预期的比例 |
| 重放阻断 | 重复请求被拒绝且状态不被改变 |
| 切换一致性 | 切换后生效状态与持久化状态一致 |
| 策略判定时延 | 单次判定的耗时分布 |

职责边界

● 不得重新实现与现有网关重复的完整安全网关；

● 必须区分已实现机制、仍有缺陷的安全保证、未执行的性能实验；

● 在途执行未确认终止时不得视为已安全结束。

## 3.4  人员四：ROS 2 安全运行基底与整体系统集成

研究定位　负责安全执行边界、统一软件运行环境、公共接口与端到端系统集成；当前最高优先级为 F0 基底交付。

重点研究内容

● 容器化 ROS 2 标准化运行环境；

● 执行主链的运行、停止、健康检查与错误定位；

● 三个研究模块的公共数据契约；

● 可替换的模拟模块与端到端集成入口；

● 开发实例隔离、成员权限与仓库协作规范；

● 集成测试、验收证据与研发日志；

● 可复现演示与最终参赛软件交付。

可复用的既有资产

● 既有 Action 主链与网关实现；

● 既有安全通信配置与证据管理工具链。

独立交付物

| 交付物 | 最低内容要求 |
| --- | --- |
| F0 最小运行框架 | 环境、启动、停止、健康检查、错误定位齐备 |
| 标准化部署脚本 | 新成员可独立复现，不依赖个人机器状态 |
| 统一接口与样例 | 接口定义、示例数据、验证方式 |
| 模拟模块全链路 | 三个研究模块均可用模拟件替换并跑通 |
| 团队开发指南 | 环境搭建、调试方法、协作与提交规范 |
| 端到端集成测试 | 覆盖正常任务、越权、身份异常与任务越权 |
| 证据管理工具 | 留证、校验、脱敏与发布 |
| 最终可执行软件 | 参赛提交形态 |

量化指标（内部目标值，非实测结果）

| 指标 | 口径说明 |
| --- | --- |
| 框架复现成功率 | 新环境按文档完成构建与启动的成功比例 |
| 端到端功能通过率 | 端到端场景通过比例 |
| 模块替换成功率 | 用模拟件或成员模块替换后的通过比例 |
| 环境稳定性 | 连续运行与重复启动的一致性 |

职责边界

● 人员四不负责代替其他三名成员完成各自的安全研究算法；

● 三人可以提前开展独立研究与模块开发，但正式接入统一系统前必须等待 F0 前置条件交付。

# 5  接口责任矩阵

重要声明：本节接口为拟议接口，不是当前已经实现的代码。下列名称用于团队内部约定数据交换内容；具体承载形式（数据对象、结构化文件或 ROS 2 消息）由人员四在 F0 阶段根据现有包结构确定，并需四人共同确认。

## 5.1  接口清单

| 接口 | 生产方 | 消费方 | 承载内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CommRiskEvidence | 人员一 | 人员三、人员四 | 通信行为风险证据 | 未实现（拟议） |
| IdentityTrustAssessment | 人员二 | 人员三、人员四 | 身份与授权信任评估 | 未实现（拟议） |
| TaskRiskDecision | 人员三 | 人员四 | 任务风险决策 | 部分存在（任务级判定已实现，风险推理未实现） |
| GatewayDecision | 人员四 | 全体 | 执行边界判定结果 | 已实现并实测 |
| ExecutionEvent | 人员四 | 全体 | 执行结果与审计事件 | 已实现并实测 |

状态口径：已实现并实测指有可复核的运行证据；部分存在指相关机制已存在但并未形成该接口；未实现指当前仓库中没有对应能力。不得把拟议接口写成已实现能力。

## 5.2  接口必备字段与可信边界

每个接口至少规定以下内容：

| 要素 | 要求 |
| --- | --- |
| 生产模块 / 消费模块 | 单一生产方；消费方明确，避免多源写入 |
| 事件标识 | 全局唯一，用于跨模块关联与审计追溯 |
| 版本 | 接口版本与模块版本分离，便于兼容升级 |
| 时间戳 | 统一时区与格式，用于时序分析 |
| 必填字段 | 缺失即判定为无效输入，不得静默填充默认值 |
| 缺省与错误行为 | 模块失败时返回明确状态，不得把异常结果继续传给执行器 |
| 数据可信边界 | 标注该数据的来源与可信程度（见下） |
| 示例数据 | 至少一组正常与一组异常样例 |
| 验证方式 | 可机检的校验方式与失败判据 |

数据可信边界（必须遵守）

● 普通模块自报的节点名称、角色或身份字段不能视为已经通过通信层认证的身份；身份结论只能来自通信层的实际认证结果。

● 上游风险分析结果不能直接覆盖执行边界层的权威策略；它只能作为判定的输入证据，最终放行仍由权威策略决定。

● 风险类数值必须有明确取值范围与缺省语义，缺失字段不得用任意默认值填充。

● 任何接口字段变化都必须由四人共同确认，并保留向后兼容或提供迁移方式。

# 6  量化交付指标

## 6.1  共同底线

四名成员的交付物都必须满足以下底线，缺一不可：

| 编号 | 要求 |
| --- | --- |
| C1 | 独立可运行的最小模块 |
| C2 | 明确的启动与测试方式 |
| C3 | 至少一组正常输入与一组异常输入 |
| C4 | 机器可解析的输出 |
| C5 | 单元测试 |
| C6 | 集成样例 |
| C7 | 可量化的安全效果指标 |
| C8 | 失败案例记录 |
| C9 | 源代码与实验版本的对应关系 |

## 6.2  分成员指标

| 人员 | 主要指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人员一 | 异常通信发现率、误报率、分析时延 | 面向通信行为，不使用图像识别精度类指标 |
| 人员二 | 权限配置覆盖率、未授权通信阻断情况、归因正确性 | 必须基于安全层的实际拒绝证据 |
| 人员三 | 动态策略授权正确率、重放阻断、切换一致性、策略判定时延 | 必须包含静态与动态策略的对照 |
| 人员四 | 框架复现成功率、端到端功能通过率、模块替换成功率、环境稳定性 | 面向可交接性与可复现性 |

## 6.3  内部目标值与实测结果的区分

本节及第 3 节出现的指标数值一律属于内部目标值，用于对齐预期与设计实验，不代表已经取得的实测结果。

| 状态 | 含义 | 能否写入参赛材料 |
| --- | --- | --- |
| 内部目标值 | 团队设定的期望水平 | 可作为目标陈述，需注明是目标 |
| 实测结果 | 在固定条件下真实运行取得的数据 | 可以，且需附条件与样本量 |
| 未获取 | 尚未开展实验 | 不得填写数值，须标注未获取 |
| 环境不具备 | 受设备或权限限制无法开展 | 如实说明限制 |

不得编造尚未获取的数值。任何指标在写入材料前必须能对应到具体的实验记录与证据。

# 7  里程碑与 F0 交接前置条件

## 7.1  倒排进度

以作品提交为最终节点倒排。核心功能冻结后，时间优先用于联调、复现与材料整理，不再扩展功能范围。

| 阶段 | 主要成果 | 里程碑要求 |
| --- | --- | --- |
| 范围与接口冻结 | 威胁模型、场景定义、接口契约、仓库结构 | 四人确认后不再随意扩展范围 |
| F0 基底交付 | 标准环境、统一启动、公共接口、模拟模块、端到端主链 | 其他三人可据此开始正式集成 |
| 四模块并行开发 | 四个最小可运行模块与基线系统 | 单模块演示 |
| 独立测试与核心冻结 | 指标结果、对照实验初稿、失败案例、冻结版本 | 发布核心冻结标识 |
| 软件联调 | 端到端闭环、审计、日志与集成测试 | 发布可运行版本 |
| 压力与复现测试 | 异常通信测试、重复复现、稳定性验证 | 复现成功率达标 |
| 材料整理与提交 | 文档、演示脚本、最终校对 | 完成提交 |

## 7.2  F0 交接前置条件（正式里程碑）

人员一、二、三可以提前开展独立研究、设计测试用例、开发各自模块代码；但正式接入统一系统前，人员四必须交付以下内容。这是一项正式里程碑，不是建议。

| ID | 验收项 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| F0-01 | 独立获取仓库后能够构建工程 | 待审计确认 |
| F0-02 | 统一启动与退出可复现 | 待审计确认 |
| F0-03 | 执行主链正常工作 | 已有实测证据 |
| F0-04 | 合法与非法场景均可复现 | 已有实测证据 |
| F0-05 | 人员一至三的公共接口定义完整 | 缺失 |
| F0-06 | 模拟模块全链路可运行 | 缺失 |
| F0-07 | 模块能够独立替换 | 缺失 |
| F0-08 | 开发工作区与通信域可以隔离 | 部分具备 |
| F0-09 | 新成员能够定位测试日志与失败原因 | 部分具备 |
| F0-10 | 至少一名其他成员独立完成交接复现 | 未开展 |

上表"当前状态"列的完整判定、缺口编号与整改优先级见配套的《F0 最小运行框架成熟度与交接缺口评估》与《F0 工程整改与开放协作清单》两份文件。

## 7.3  三人提前工作与必须等待的边界

| 可以提前进行 | 必须等待 F0 交付 |
| --- | --- |
| 独立研究与文献调研 | 接入统一系统的正式集成 |
| 各自模块的算法与代码开发 | 依赖公共接口的联调 |
| 测试用例与样本设计 | 端到端场景验证 |
| 本地自建实验环境下的验证 | 以统一环境为准的验收实验 |

# 8  风险与应对

| 编号 | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 四人方向重叠，重复建设执行边界 | 工作量浪费、接口冲突 | 明确"人员四不再实现网关主链"，三人不重写执行边界 |
| R2 | 接口未冻结即开始集成 | 返工、合并冲突 | 接口变更须四人确认；F0 阶段先交付接口定义与模拟模块 |
| R3 | 把内部目标值当作实测结果写入材料 | 材料失真、答辩风险 | 第 5.3 节的状态区分必须严格执行 |
| R4 | 仅凭超时判断安全层拦截成功 | 结论不成立 | 人员二必须保留安全层拒绝证据并做四类现象区分 |
| R5 | 上游风险结论覆盖权威策略 | 越权放行 | 接口层面的可信边界约束必须写入实现 |
| R6 | 开发实例互相干扰 | 实验不可复现、进程被误清理 | F0-08 要求工作区与通信域可隔离 |
| R7 | 新成员无法复现环境 | 交接失败 | F0-01/F0-02/F0-10 作为硬门槛 |
| R8 | 安全配置过宽或默认放开 | 防御失效 | 配置生成前后均需独立复核，纳入人员二交付物 |
| R9 | 功能范围在冻结后继续扩张 | 交付延期 | 冻结后只处理缺陷与必要适配 |
| R10 | 密钥与凭证管理不当 | 凭证泄露 | 密钥材料不得入库、不得进入公开材料 |

# 9  当前工程基础与遗留事项

## 9.1  已有技术资产

仓库已经形成了可复用的工程资产。这些资产是 V2 分工能够落地的前提，但其验证范围有限，不能推广为生产级保证。

| 资产 | 内容 | 归属 | 验证程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行主链 | 任务发起 → 执行边界 → 下游执行的完整链路 | 人员四 | 已有实测证据 |
| 任务级策略判定 | 区域、速率、重复请求等约束 | 人员三 | 已有实测证据 |
| 结构化审计 | 追加型审计记录与事件关联 | 人员四 | 已有实测证据 |
| 安全通信配置 | 独立身份与最小授权、强制模式对照实验 | 人员二 | 已有实测证据（范围有限） |
| 动态任务约束 | 任务阶段、版本化策略、切换与恢复 | 人员三 | 已有实测证据，含已知限制 |
| 证据管理 | 留证、校验、脱敏与发布工具链 | 人员四 | 已有实测证据 |

## 9.2  遗留与未验证事项

| 类别 | 事项 |
| --- | --- |
| 未实现 | 通信行为分析模块、身份信任评估模块、任务风险推理模块、模拟模块全链路、公共接口定义 |
| 未验证 | 跨主机与跨中间件实现的等价性；性能对照实验 |
| 安全假设 | 持有管理员凭证的本地进程即可行使权限；单机共享用户时不构成对本地特权进程的强隔离 |
| 能力边界 | 策略内容摘要只能检测意外变化，不等同于数字签名 |
| 材料风险 | 历史归档材料中含主机标识信息，需在对外材料中避免引用 |

## 9.3  与 V1.2 的主要差异

| 维度 | V1.2 | V2 |
| --- | --- | --- |
| 技术主线 | 多模态感知安全 | ROS 2 通信与系统安全 |
| 成员一 | 视觉攻击证据检测 | 通信行为可信分析 |
| 成员二 | 感知来源信任建模 | 通信身份与资源访问安全 |
| 成员三 | 任务一致性风险推理 | 任务感知动态授权与风险推理 |
| 成员四 | 实现安全决策网关 | 交付可复现可交接的 F0 基底 |
| 主要指标 | 识别精度类指标为主 | 阻断率、误报率、授权正确性、复现率等安全指标 |
| 交付重心 | 算法模块 | 算法模块 + 统一基线与交接能力 |

# 附录 A  术语与状态取值说明

## A.1  能力状态取值

| 取值 | 含义 |
| --- | --- |
| 已实现并实测 | 代码存在，且有明确固定版本下的真实运行证据 |
| 已实现未验证 | 代码存在，但缺少充分的运行证据 |
| 部分存在 | 相关机制部分具备，但未形成完整能力 |
| 未实现 | 当前仓库中没有对应能力 |
| 受阻塞 | 受环境或权限限制无法开展 |
| 不适用 | 当前阶段不需要 |

## A.2  结果状态取值

| 取值 | 含义 |
| --- | --- |
| PASS | 已实测通过 |
| FAIL | 已实测失败 |
| PARTIAL | 部分达成 |
| BLOCKED | 因外部条件无法进行 |
| NOT_RUN | 未执行 |

禁止使用"基本通过""应该没问题""理论上可行"等模糊表述替代上述取值。

## A.3  文档边界

本文件为研发组织与技术路线文件，不含源代码与实现细节。涉及系统能力状态时，一律以可复核的运行证据为准，不以本文档的描述为准。